**Reporte de actividades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Responsable** | **Periodo de entrega** |
| **Sprint 1** |  |  |
| Compra de dispositivo para medición y registro de datos | Todas las binas | Viernes 8/11/24 |
| Creación de base de datos en Supabase | Bina1 | Jueves 7/11/24 |
| Configuración de Backend en Express | Bina2 | Jueves 7/11/24 |
| Gestión de usuarios – CRUD (encriptación contraseñas) | Bina3 | Jueves 7/11/24 |
| **Sprint 2** |  |  |
| Gestión de electrodomésticos - CRUD | Bina3 | Jueves 14/11/24 |
| Autenticación JWT | Bina1 | Jueves 14/11/24 |
| Notificaciones de consumo | Bina2 | Jueves 14/11/24 |
| Conexión IoT | Bina3 | Jueves 14/11/24 |
| Revisión | Bina4 | Jueves 14/11/24 |
| Diseño inicial del fronted en Angular | Bina1 | Viernes 15/11/24 |
| Protección de rutas en Angular | Bina2 | Viernes 15/11/24 |
| Documentación Total | Bina4 | Viernes 15/11/24 |
| Pruebas unitarias | Todos | Martes 19/1124 |
| Despliegue | Docente |  |

Bina1: Cristian Camilo Hurtado Jimenez,/Geraldine Tatiana Criollo

Bina2: Aslly Ivonne Zuñiga/ Ximena Tatiana Diaz

Bina3: Felipe Santiago/ Luis Alejandro

Bina4: Felipe Gustin / Jorge Luis Andrade

Presentación del evento: Jorge Luis Andrade y Felipe Gustin Rivas